KOKPIT

SaaS CRM & Business Management

RAPPORT D’AVANCEMENT

Audit complet : Architecture, Connecteurs, Fonctions,

Parcours Utilisateurs & Recommandations

Mars 2026

DIMEXOI — La Réunion

Préparé par Laurence Payet

# 1. Synthèse exécutive

KOKPIT est un SaaS CRM développé sur mesure pour DIMEXOI, spécialiste du mobilier en teck à La Réunion. Il centralise la gestion commerciale, le marketing digital et l’administration RH dans une interface unique. Ce rapport dresse un état des lieux complet de la plateforme au 7 mars 2026.

Stack technique : Next.js 15 (App Router) + React 19 + TypeScript + Tailwind CSS + Prisma ORM + Supabase PostgreSQL. Déployé sur Vercel (plan Hobby).

Niveau de complétion global : environ 70% — Les modules commerciaux (Sellsy) et le traitement des demandes (estimation IA) sont pleinement opérationnels. Les modules marketing (emailing, campagnes) et administration (RH) restent partiellement implémentés.

# 2. Architecture & Stack

## 2.1 Infrastructure

| Composant | Détail |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind CSS (thème dark cockpit-*) |
| Backend | API Routes Next.js (serverless functions, timeout 10s plan Hobby) |
| Base de données | Supabase PostgreSQL (Prisma ORM) — 18 modèles, 12 enums |
| Auth | NextAuth.js avec credentials (bcrypt + TOTP optionnel) |
| Hébergement | Vercel (plan Hobby) — team_T1HOPKV3GWUOMBKbBE7UmtVw |
| Emails | Brevo (ex-Sendinblue) — transactionnel + templates drag & drop |
| CRM/ERP | Sellsy v2 API (OAuth2) — produits, devis, commandes, contacts |
| Ads | Meta Marketing API v19.0 — campagnes, adsets, ads, insights |
| Cron | API route /api/cron avec Bearer auth (SLA, relance, cross-sell) |

## 2.2 Espaces & Navigation

L’application est organisée en 3 espaces métiers indépendants, accessibles via la sidebar avec contrôle d’accès par rôle (ADMIN, COMMERCIAL, MARKETING, DIRECTION) :

| Espace | Pages | Fonctions principales |
| --- | --- | --- |
| Commercial | 6 pages | Dashboard Sellsy, Demandes, Contacts, Pipeline Kanban, Commandes, Catalogue produits |
| Marketing | 7 pages | Dashboard funnel, Campagnes Meta, Demandes, Contacts, Emailing, Automatisations, Paramètres |
| Administration | 3 pages | Dashboard RH, Collaborateurs, Congés & Absences |

# 3. Connecteurs & Intégrations

| Service | Statut | Détail |
| --- | --- | --- |
| Sellsy CRM/ERP | ACTIF | OAuth2 v2 — Produits, Devis, Commandes, Contacts, Companies. Sync bidirectionnelle contacts. Client lib complet (580+ lignes). |
| Brevo (Email) | ACTIF | API transactionnelle — Envoi emails, sync templates push/pull, éditeur drag & drop, notification webhook demande. |
| Meta Ads | PARTIEL | API v19.0 — Lecture campagnes/adsets/ads avec insights. Sync vers DB. Pas de création/modification de campagnes. |
| Google Ads | STUB | Route /api/google-ads/import existe mais non implémentée. Import CSV prévu. |
| Glide (Legacy) | ACTIF | Webhook /api/webhooks/glide pour migration des anciens contacts Glideapps. |
| Twilio (SMS) | INACTIF | Lib présente (/lib/twilio.ts) mais clés non configurées. Aucun envoi réel. |
| Site Web DIMEXOI | ACTIF | Webhook /api/webhooks/demande — Réception demandes, création contact/lead, estimation IA auto, notification Brevo. |
| NextAuth | ACTIF | Authentification credentials (bcrypt) + middleware route protection. TOTP optionnel prévu. |
| Supabase | ACTIF | PostgreSQL avec Prisma ORM. 18 modèles, migrations appliquées. |

# 4. Modules fonctionnels — État détaillé

## 4.1 Demandes de prix (Leads)

| Fonction | Statut | Notes |
| --- | --- | --- |
| Réception webhook site web | OK | Création auto contact + lead + demande + estimation IA. CORS + auth optionnel. |
| Liste des demandes + filtres | OK | KPIs, recherche, filtres par statut, auto-refresh 15s, expansion détails. |
| Estimation IA (matching Sellsy) | OK | Algorithme scoring mots-clés, catégorie, finition. Batch + unitaire. |
| SLA 72h business hours | OK | Calcul lun-sam 8h-18h, statut OK/ATTENTION/URGENT, badges visuels. |
| Changement de statut | OK | Boutons dans le détail : NOUVEAU → EN_COURS → DEVIS → VENTE / PERDU. |
| Notification email commercial | OK | Envoi Brevo au commercial assigné (ou commercial@dimexoi.fr par défaut). |
| Tri par date (SQL natif) | OK | Tri par dernière demande, dernier devis, dernier BDC via raw SQL pré-pagination. |

## 4.2 Contacts

| Fonction | Statut | Notes |
| --- | --- | --- |
| Liste + pagination | OK | 25/page, recherche nom/email, filtres stage/source, tris multiples. |
| Sync Sellsy (email matching) | OK | Lie contacts locaux aux contacts Sellsy, importe devis/BDC, suggestions ambiguës. |
| Fiche contact détaillée | PARTIEL | Page /contacts/[id] existe. Preview drawer présent mais incomplet. |
| Lifecycle stage tracking | OK | PROSPECT → LEAD → CLIENT → INACTIF, mis à jour automatiquement. |
| Score RFM | OK | Récence/Fréquence/Montant calculé et stocké sur le contact. |
| Création/Édition manuelle | ABSENT | Pas de formulaire de création ou édition de contact depuis l’UI. |
| RGPD / Consentements | OK | Champs email/SMS consent, date, source. Gérés via webhook. |

## 4.3 Espace Commercial (Sellsy)

| Fonction | Statut | Notes |
| --- | --- | --- |
| Dashboard CA + KPIs | OK | Période (jour/semaine/mois/année) avec variations. Devis, BDC, produits, taux. |
| Pipeline Kanban devis | OK | 9 colonnes (Brouillon → Facturé), montants agrégés, liens PDF. |
| Commandes (BDC) | OK | Filtres période/statut/recherche, liens PDF, statuts visuels. |
| Catalogue produits | OK | Recherche, tri, calcul marge, drawer détail produit. Données Sellsy live. |
| Drag & drop pipeline | ABSENT | Le Kanban est en lecture seule — pas de glisser-déposer pour changer le statut. |
| Création devis/BDC | ABSENT | Impossible de créer un devis ou BDC depuis KOKPIT. Passer par Sellsy. |

## 4.4 Campagnes publicitaires

| Fonction | Statut | Notes |
| --- | --- | --- |
| Meta Ads — lecture | OK | Hiérarchie Campaign/AdSet/Ad, insights (impressions, clics, CPM, CTR), périodes. |
| Meta Ads — sync DB | PARTIEL | Cache local + sync live. API handler partiellement implémenté. |
| Meta Ads — gestion | ABSENT | Pas de création/pause/modification de campagnes depuis KOKPIT. |
| Google Ads | ABSENT | Route import CSV créée mais vide. Aucune intégration réelle. |
| Attribution UTM | OK | Lib complète : parse UTM, fbclid, gclid. Attribution lead → campagne. |

## 4.5 Emailing & Automatisations

| Fonction | Statut | Notes |
| --- | --- | --- |
| Page Emailing | MOCK | UI affichée avec données factices. Pas de création/envoi de campagnes email. |
| Automatisations (workflows) | OK | 6 workflows en DB avec templates, toggle on/off, KPIs, édition sujet/HTML. |
| Intégration Brevo | OK | Sync push/pull templates, bouton Éditeur Brevo (drag & drop), envoi transactionnel. |
| Exécution workflows | STUB | Les cron jobs créent des événements mais ne déclenchent pas l’envoi réel. |
| Email campagne masse | ABSENT | Aucune fonction d’envoi massif (newsletter, promo). Brevo peut le faire. |

## 4.6 Administration & RH

| Fonction | Statut | Notes |
| --- | --- | --- |
| Dashboard admin | MOCK | KPIs, calendrier, actions rapides. Toutes données factices. |
| Collaborateurs | MOCK | 9 employés hardcodés. Recherche fonctionnelle. Pas de CRUD. |
| Congés & absences | MOCK | Approbation/rejet fonctionnels en local uniquement. Pas de persistance DB. |
| Paramètres | PARTIEL | Info utilisateur depuis session. Save non connecté. Intégrations mock. |

# 5. Parcours utilisateurs

## 5.1 Parcours "Nouvelle demande"

C’est le flux principal et le plus complet de l’application :

1. Client visite le site DIMEXOI (avec UTM tracking : source, campagne, gclid/fbclid)

2. Il remplit le formulaire de demande de prix (articles, budget, coordonnées, consentements)

3. Webhook POST /api/webhooks/demande reçoit les données

4. KOKPIT crée automatiquement : Contact (upsert), DemandePrix, Lead (SLA 72h), Evenement

5. L’estimation IA matche les articles avec le catalogue Sellsy (scoring + prix)

6. Notification email Brevo envoyée au commercial assigné au showroom

7. Le commercial voit la demande en temps réel (auto-refresh 15s) avec estimation

8. Il peut changer le statut : NOUVEAU → EN_COURS → DEVIS → VENTE ou PERDU

Verdict : Ce parcours est 100% fonctionnel et constitue le cœur de l’application.

## 5.2 Parcours "Suivi commercial"

Le commercial utilise l’espace Commercial pour suivre son activité :

Dashboard : Vue CA temps réel (devis + BDC), variations par période, top 5 récents.

Pipeline : Kanban des devis par statut avec montants. Liens PDF directs.

Commandes : Liste filtrée des BDC avec statuts et PDF.

Catalogue : Recherche produits Sellsy avec marges calculées.

Verdict : Fonctionnel en lecture. Le commercial doit retourner sur Sellsy pour créer devis/BDC.

## 5.3 Parcours "Marketing"

Funnel : Conversion Contact → Devis → Commande sur 6 mois. Liste des contacts sans devis.

Campagnes : Lecture Meta Ads avec insights (CPM, CTR, CPC). Pas de Google Ads.

Automatisations : 6 workflows avec templates Brevo, toggle on/off, édition, prévisualisation.

Emailing : Page présente mais données factices. Pas d’envoi de campagnes.

Verdict : Partiellement fonctionnel. L’emailing masse et Google Ads manquent.

## 5.4 Parcours "Administration RH"

Verdict : 100% maquette. Aucune donnée réelle, aucune persistance. Module à développer entièrement.

# 6. Recommandations pour atteindre 100%

## 6.1 Priorité 1 — Critique (semaines 1-2)

1. Connecter l’exécution des workflows Brevo. Les cron jobs créent des événements mais ne déclenchent pas l’envoi réel via Brevo. Ajouter l’appel à sendTransactionalEmail() dans chaque job avec les variables du contact.

2. Implémenter la page Emailing. Remplacer les données mock par de vraies campagnes Brevo. Ajouter la création de campagnes avec segmentation contacts (stage, source, showroom).

3. Compléter l’API Meta Ads. Le handler GET est incomplet. Finaliser la sync campagnes → DB pour avoir des données fiables même hors connexion Meta.

4. Ajouter le formulaire création/édition contact. Actuellement les contacts ne peuvent être créés que via webhook. Un CRUD basique est indispensable.

## 6.2 Priorité 2 — Important (semaines 3-4)

1. Google Ads import. Intégrer l’API Google Ads (ou au minimum un import CSV) pour avoir une vue unifiée des campagnes.

2. Pipeline drag & drop. Ajouter le glisser-déposer sur le Kanban pour changer le statut d’un devis directement depuis KOKPIT (mise à jour via API Sellsy).

3. Export CSV/Excel. Aucun module ne permet l’export. Ajouter un bouton export sur les pages contacts, demandes, commandes.

4. SMS (Twilio). La lib existe mais n’est pas configurée. Activer pour les relances SMS et confirmations commandes.

## 6.3 Priorité 3 — Nice-to-have (mois 2)

Module Administration RH : connecter à la DB (collaborateurs, congés, soldes)

Création devis/BDC depuis KOKPIT (via API Sellsy — évite d’ouvrir Sellsy)

Notifications temps réel (WebSocket ou Server-Sent Events pour alertes SLA)

Tableau de bord Direction avec ROI global, CAC, et comparaison showrooms

Audit log complet (qui a fait quoi, quand) pour la traçabilité

Plan Vercel Pro (timeout 60s au lieu de 10s) pour les sync batch lourdes

# 7. Scorecard global

| Module | Score | Poids | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Demandes de prix / Leads | 95% | 25% | Flux principal complet et robuste |
| Contacts & Sellsy Sync | 80% | 20% | Manque le CRUD manuel contact |
| Commercial (Pipeline/BDC/Cat.) | 85% | 15% | Lecture seule depuis Sellsy |
| Automatisations & Brevo | 75% | 15% | Templates OK, exécution workflows manquante |
| Campagnes (Meta/Google) | 50% | 10% | Meta partiel, Google absent |
| Emailing masse | 10% | 10% | 100% mock — module à construire |
| Administration RH | 5% | 5% | 100% maquette, aucune DB |

Score pondéré global : ~70%

Pour atteindre 100%, les priorités 1 et 2 (4 semaines de développement) porteraient le score à environ 90%. Le module Administration RH et les fonctions avancées (création devis, notifications temps réel) complèteraient les 10% restants.